# Kdy bude Žešovský most přes D46 opraven?

# O Žešovském mostu a rozdělení obce toho bylo již napsáno dost, převážně v tisku kontrolovaném magistrátem. Zde jen výpis některých článků:

4.5.2017

Most přes dálnici D46 u Žešova projde prohlídkou.

Vedení města tak chce předejít případným vážným problémům.

18.5.2017

Dálniční most u Žešova opraví magistrát!

Předminulé úterý se konšelé shodli na tom, že most, který vede od místní pálenice směrem k rybníčku, je potřeba co nejdříve prohlédnout a rychle se rozhodnout, co s ním.

# 6.3.2018

# Prostějovská estakáda a most nad dálnicí D46 jsou v havarijním stavu, čeká je oprava.

Most na dálnicí D46 v Prostějově unese jen 10 tun

Prostějov letos začne opravovat most přes dálnici D46

7.7.2018

Fenomenální Žešovský most rozhádal místní občany.

14.7.2018

Most v Žešově se zbourá?

## 21.11.2018

## Město má výsledek diagnostiky mostu přes dálnici D46 v Žešově.

## 18.2.2019

## Most, který rozhádal celý Žešov.

## Opraví se. Ale nadále bude jen pro pěší a cyklisty

## 20.2.2019

## Opravu Žešovského mostu zaplatí město.

## Město již v závěru loňského roku rozhodlo, že na opravu mostu bude vyčleněno 11 miliónů korun.

## 13.1.2020

## Modernizace mostu začne už letos, oprava má stát 15 miliónů

## 15.6.2020

## Rekonstrukce mostu v Žešově už od září. Město získalo na stavební investici stoprocentní dotaci.

## A jaká je skutečnost?

- Byly zadány a zpracovány 2 diagnostiky mostu – 11/2017 a 10/2018

- 26.2.2019 podepsaná SOD na dokumentaci „Rekonstrukci mostu přes D46 v Žešově“
s termínem plnění do 30.9.2019

- 4.6.2020 výzva k Výzva k podání nabídky: Rekonstukce mostu ZE-1 přes D46 v Žešově s termínem 29.6.2020

- 18.8.2020 zadáno výběrové řízení na technický dozor investora pro stavební dílo - „Rekonstrukce mostu Ev. č. ZE-1 přes D46 v Žešově“ s termínem 15.9.2020

- 31.8.2020 byla uzavřena s firmou IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. SOD za cenu 8.864.724,- Kč bez DPH s předpokládaným termínem zahájení stavby 1.9.2020 a nejzazším požadovaným termínem dokončení 31.8.2021

## Most je i nadále uzavřen pro majitele pozemků a slouží jen jako lávka pro cyklisty a pro pěší.
Komunikace před mostem i jako skladiště.